Lavoro svolto stage
Giorno	Data	Descrizione
Settimana 1 (studi di fattibilità)
1	11/06/18	Letto documento Blockchain: The Dawn of Decentralized Identity / inizio scrittura IW-Studio di Fattibilità
2	12/06/18	riunione con Roberto, Sara e Marco per discutere delle tecnologie per l’ITF. Commissionato Studio di approfondimento su Ethereum. / Inizio scrittura Studio tecnologico su Ethereum.
3	14/06/18	Fine stesura studio tecnologico Ethereum / Consegna dello studio tecnologico a Sara / Continuazione studio fattibilità IW
4	15/06/18	Fine stesura studio fattibilità IW / Piccolo appunto su REST come SPF in ITF su studio tecnologico / Inizio studio fattibilità SP
5	18/06/18	Fine stesura studio fattibilità SP / Riunione con Sara, Marco, Roberto: scelta di Ethereum base ITF / Consegna studio fattibilità SP a Sara / Inizio analisi requisiti IW
Settimana 2 (analisi requisiti)
6	19/06/18	Continuazione IW-analisi requisiti / Fine stesura IW – analisi requisiti
7	20/06/18	Verifica IW – analisi requisiti / Consegna IW – analisi requisiti a Sara / Inizio SP – analisi requisiti / Lavoro architettura di massima ITF con Marco
8	21/06/18	Continuazione SP – analisi requisiti / Fine stesura SP – analisi requisiti / Consegna IW – analisi requisiti a Sara / Giocato con tutorial Xamarin
9	22/06/18	Continuato tutorial Xamarin / Creato diagramma modello IW
10	25/06/18	Creato IW – architettura di massima / Finito IW – architettura di massima / Inviato a Sara IW – architettura di massima / Iniziato https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wcf/how-to-define-a-wcf-service-contract
Settimana 3 (architettura di massima)
11	26/06/18	Creato diagramma classi SP / Inviato a Sara diagrammaQueue.png, SPdiagram.png, accesso.png / Inizio Stesura SP – architettura di massima
12
13
14