Lavoro svolto stage
Giorno	Data	Descrizione
Settimana 1 (studi di fattibilità)
1	11/06/18	Letto documento Blockchain: The Dawn of Decentralized Identity / inizio scrittura IW-Studio di Fattibilità
2	12/06/18	riunione con Roberto, Sara e Marco per discutere delle tecnologie per l’ITF. Commissionato Studio di approfondimento su Ethereum. / Inizio scrittura Studio tecnologico su Ethereum.
3	14/06/18	Fine stesura studio tecnologico Ethereum / Consegna dello studio tecnologico a Sara / Continuazione studio fattibilità IW
4	15/06/18	Fine stesura studio fattibilità IW / Piccolo appunto su REST come SPF in ITF su studio tecnologico / Inizio studio fattibilità SP
5	18/06/18	Fine stesura studio fattibilità SP / Riunione con Sara, Marco, Roberto: scelta di Ethereum base ITF / Consegna studio fattibilità SP a Sara / Inizio analisi requisiti IW
Settimana 2 (analisi requisiti)
6	19/06/18	Continuazione IW-analisi requisiti / Fine stesura IW – analisi requisiti
7	20/06/18	Verifica IW – analisi requisiti / Consegna IW – analisi requisiti a Sara / Inizio SP – analisi requisiti
8
9
10
Settimana 3
11
12
13
14